คำนำ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงสูง สูงมาก และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำกับและควบคุมการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ผ่านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้มีการปรับแนวทางการดำเนินงานในบางประเด็นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และการปฏิบัติงาน  และได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กันยายน  2557

สารบัญ

| หน้า |  |
| --- | --- |
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| บทที่ 1 ขอบเขตทั่วไป | 1 |
| หลักการและเหตุผล | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ | 1 |
| ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง | 2 |
| บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง | 7 |
| โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง | 7 |
| นโยบายการบริหารความเสี่ยง | 8 |
| หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง | 9 |
| แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยง | 11 |
| ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 14 |
| บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 17 |
| วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง | 17 |
| ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง | 17 |
| ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน | 18 |
| เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 18 |
| ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | 20 |
| บทที่ 4 แบบฟอร์มในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดทำ | 29 |
| แบบฟอร์มในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและคำอธิบายรายงาน | 30 |
| - แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับ ความเสี่ยง (แบบ ERM 1) | 31 |
| - แบบแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM 2) | 36 |
| - แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร แบบ ERM 2 ความเสี่ยง (แบบ ERM 3) | 38 |
| ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลฯ | 40 |
| บรรณานุกรม |  |

สารบัญ (ต่อ)

| หน้า |  |
| --- | --- |
| ภาคผนวก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |  |